### ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДИЩЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

403033 Волгоградская область Городищенкий район хутор Красный Пахарь ул. Новоселовская 16 тел. факс 8 –(84468 )-4-57-30                                                        e-mail: AdmKrpa@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 05

от 10 февраля 2015 г.

О мерах по подготовке к безаварийному

пропуску весеннего половодья

и паводков на территории

Краснопахаревского сельского поселения

в 2015 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Краснопахаревского сельского поселения  в 2015 году, защиты населения и объектов экономики от их вредного воздействия, и на основании п.2 ст.8  Положения об администрации Краснопахаревского сельского поселения Городищенского  муниципального района Волгоградской области,  утвержденного Решением Краснопахаревского совета депутатов от 03 ноября 2005года за № 2/4, с целью обеспечения устойчивого и безопасного функционирования ГТС на территории Краснопахаревского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Обновить состав постоянно действующую комиссию по проверке соблюдения норм и правил безопасной эксплуатации  гидротехнических сооружений (приложение № 1)

- Комиссии разработать до 16.02. 2015г. и представить план мероприятий по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования гидротехнических сооружений на территории Краснопахаревского сельского поселения.(приложение № 2)

- Возложить на постоянно действующую комиссию по проверке соблюдения норм и правил безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений функции контроля за подготовкой и обеспечением безаварийного пропуска паводковых вод.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава

Краснопахаревского сельского поселения:                                                                      М.Н.Белова

### ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДИЩЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

403033 Волгоградская область Городищенкий район хутор Красный Пахарь ул. Новоселовская 16 тел. факс 8 –(84468 )-4-57-30                                                        e-mail: AdmKrpa@mail.ru

Приложение №1

к Постановлению № 05 от 10.02.2015г.

Утверждаю

Глава

Краснопахаревского сельского поселения

________________ М.Н. Белова

Постоянно действующая комиссия

по проверке соблюдения норм и правил безопасной эксплуатации

гидротехнических сооружений

на территории Краснопахаревского сельского поселения

Председатель комиссии:     Белова М.Н. – Глава  Краснопахаревского сельского поселения

Члены комиссии:

Какашинская Л.Е. – специалист администрации

Кручинин В.А. – депутат Краснопахаревского сельского поселения

Улубиев О.А. – заместитель директора ООО «Урожай»

Кружилин К. Ю. – ИП «Пионер»

Болучевский В.С. – ИП «Болучевский»

Бредихина С.Н. – председатель ТОС «Краснопахаревский»

Последняя В.Л. – председатель ОНТ «Краснопахаревское»

Приложение № 2

к  Постановлению № 05 от 10.02. 2015г.

Утверждаю

Глава

Краснопахаревского сельского поселения

_________________ М.Н. Белова

ПЛАН

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНЯ

| №п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование ГТС на предмет технического состояния | до 20.02.2015г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. |
| 2. | Организовать совместно с районной службой обследование ГТС, прудов расположенных вблизи х. Красный Пахарь и с.Студено - Яблоновка | до 20.02. 2015г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Кручинин В.А. |
| 3. | Разработать и направить в адрес Першина И.В. – арендатора пруда в х. Красный Пахарь, и Дудова А.А. – арендатора пруда «Студеный» рекомендуемый перечень мероприятий в период пропуска паводковых вод | до 25.02.2015г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Кручинин В.А. |
| 4. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно – спасательных и восстановительных работ по проверке их готовности к действиям по предназначению | до 25.02.2014г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Кружилин Ю.И. Улубиев О.А. |
| 5. | На период паводка на подведомственной территории организовать круглосуточное дежурство и наблюдение за прохождением паводковых вод | до 10.04.2015г. | Белова М.Н. Кручинин В.А. Першин И.В. Дудов А.А. Кружилин Ю.И. Улубиев О.А. |
| 6. | Провести проверку готовности системы оповещения и обучения населения, действиям по сигналам оповещения | до 01.03.2015г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Кручинин В.А. Ковальчук Н.Я. |
| 7. | Принять необходимые меры по обеспечению готовности служб жилищно – коммунального хозяйства к работе в условиях пропуска весеннего половодья и паводков, проведению неотложных мер по защите жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства от подтоплений и затоплений, своевременной очистке от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков | 01.03.2015г. | Болучевская И.В. Какашинская Л.Е. Кручинин В.А. Кружилин Ю.И. Улубиев О.А. Последняя В.Л. |
| 8. | В предпаводковый и паводковый период организовать замеры уровня воды на прудах с. Студено – Яблоновка и х. Красный пахарь, данные замеров фиксировать в журнале – 2 раза в день | март апрель 2015г. | . Какашинская Л.Е. |
| 9. | Обеспечить информирование населения через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке и порядке действия населения в чрезвычайных ситуациях | до 01.04.2015г. | Белова М.Н.. Какашинская Л.Е. Бредихина С.Н. |
| 10. | На период паводка на подведомственной территории организовать круглосуточное дежурство и наблюдение за прохождением паводковых вод | до 10.04.2015г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Кручинин В.А. Кружилин Ю.И. Улубиев О.А. Последняя В.Л. |