АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403033, Волгоградская обл. Городищенский  район  хутор  Красный Пахарь  ул.Новоселовская. 16                         тел/факс 8-(84468)-4-57-30   e-mail:   AdmKrpa@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 10

от 15 февраля 2016г.

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья

(паводков) на территории  Краснопахаревского сельского поселения в 2016 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Краснопахаревского сельского поселения  в 2016 году, защиты населения и объектов экономики от их вредного воздействия, и на основании п.2 ст.8  Положения об администрации Краснопахаревского сельского поселения Городищенского  муниципального района Волгоградской области,   утвержденного Решением Краснопахаревского совета депутатов от 03 ноября 2005года за № 2/4, с целью обеспечения устойчивого и безопасного функционирования ГТС на территории Краснопахаревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Обновить состав  постоянно действующей комиссии по проверке соблюдения норм и правил безопасной эксплуатации  гидротехнических сооружений (приложение № 1)

- Комиссии разработать до 15.02. 2016г. и представить план мероприятий по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования гидротехнических сооружений на территории Краснопахаревского сельского поселения (приложение № 2)

- Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение возможных спасательных работ (приложение №3)

- Провести обследование технического состояния гидротехнических сооружений (водных объектов), расположенных на территории Краснопахаревского сельского поселения на предмет готовности их к пропуску паводковых вод в 2016 году (приложение №4)

- Возложить на постоянно действующую комиссию по проверке соблюдения норм и правил безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений функции контроля за подготовкой и обеспечением безаварийного пропуска паводковых вод.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Краснопахаревского

сельского поселения                                                                                                 М.Н. Белова

Утверждаю

Приложение №1

к Постановлению №10

от 15.02.2016г.

Глава Краснопахаревского

сельского поселения

__________/М.Н. Белова

Постоянно действующая комиссия

по проверке соблюдения норм и правил безопасной эксплуатации

гидротехнических сооружений

на территории Краснопахаревского сельского поселения

Председатель комиссии:     Белова М.Н. – Глава  Краснопахаревского сельского поселения

Члены комиссии:

Какашинская Л.Е. – специалист администрации

Кручинин В.А. – депутат Краснопахаревского сельского поселения

Улубиев О.А. – заместитель директора  ООО «Урожай»

Кружилин К.Ю. – ИП «Кружилин»

Болучевский В.С. – ИП «Болучевский»

Бредихина С.Н. – председатель ТОС «Краснопахаревский»

Приложение № 2

к Постановлению № 10 от 15.02. 2016г.

Утверждаю

Глава Краснопахаревского

сельского поселения

__________ М.Н. Белова

ПЛАН

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНЯ

| №п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование ГТС на предмет технического состояния с определением суммы финансовых затрат на капитальный ремонт, реконструкцию | до 25.02.2016г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. |
| 2. | Организовать совместно с районной службой обследование ГТС, прудов расположенных вблизи х. Красный Пахарь и с. Студено - Яблоновка | до 25.02. 2016г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Кручинин В.А. |
| 3. | Разработать и направить в адрес Першина И.В. – арендатора пруда в х. Красный Пахарь, и Дудова А.А. – арендатора пруда «Студеный» рекомендуемый перечень мероприятий в период пропуска паводковых вод | до 25.02.2016г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Кручинин В.А. |
| 4. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно – спасательных и восстановительных работ по проверке их готовности к действиям по предназначению | до 25.02.2016г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. |
| 5. | На период паводка на подведомственной территории организовать круглосуточное дежурство и наблюдение за прохождением паводковых вод | до 10.04.2016г. | Белова М.Н. Першин И.В. Дудов А.А. Кружилин Ю.И. Улубиев О.А. Ковальчук Н.Я. |
| 6. | Провести проверку готовности системы оповещения и обучения населения, действиям по сигналам оповещения | до 1.03.2016г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Руднева Г.С. |
| 7. | Принять необходимые меры по обеспечению готовности служб жилищно – коммунального хозяйства к работе в условиях пропуска весеннего половодья и паводков, проведению неотложных мер по защите жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства от подтоплений и затоплений, своевременной очистке от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков | 01.03.2016г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е.. Кружилин К.Ю. Улубиев О.А. |
| 8. | В предпаводковый и паводковый период организовать замеры уровня воды на прудах с. Студено – Яблоновка и х. Красный пахарь, данные замеров фиксировать в журнале – 2 раза в день | март апрель | Какашинская Л.Е. |
| 9. | Обеспечить информирование населения через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке и порядке действия населения в чрезвычайных ситуациях | до 01.04.2016г. | Белова М.Н.. Какашинская Л.Е. Бредихина С.Н. |
| 10. | На период паводка на подведомственной территории организовать круглосуточное дежурство и наблюдение за прохождением паводковых вод | до 10.04.2016г. | Белова М.Н. Какашинская Л.Е. Кружилин К.Ю. Улубиев О.А. Ковальчук Н.Я. |

Приложение № 3

к Постановлению № 10

от 15» февраля 2016г.

Утверждаю

Глава Краснопахаревского

сельского поселения

__________ / М.Н. Белова

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ

Для проведения противопаводковых и возможных спасательных и аварийно – восстановительных работ на  территории Краснопахаревского

сельского поселения

| № п/п | Силы и средства | Наименование организации, учреждения, предприятия | Время готовности | Порядок вызова (тел) | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спец. техника (трактора, грузовая техника) | ООО «Урожай» | 30 мин | 4-57-16 | х. Красный Пахарь |
| 2. | Трактор ДТ с механической лопатой | ИП «Зайцев» | 30 мин. | 89033755552 | х. Красный Пахарь |
| 3. | Трактор «Беларусь МТ- 82», автомобиль ГАЗ - 51 | ИП «Кружилин» | 30 мин | 89023642272 | х. Красный Пахарь |
| 4. | Трактор ДТ - с плугом | ИП «Болучевский» | 30 мин | 4-57-53 | х. Красный Пахарь |
| 5. | Система звукового оповещения гражданского населения при ЧС природного и техногенного характера – «Иволга» | На здании администрации Краснопахаревского сельского поселения | 5 мин. | 4-57-30 | х.Красный Пахарь |
| 6 | Трактор гусеничный | Басюк А.П. -частное лицо | 30 мин | 89178436463 | с. Студено - Яблоновка |
| 7 | Трактор гусеничный | Ковальчук Н.А. – частное лицо | 30 мин | 89044089983 | с. Студено - Яблоновка |

Приложение №4

к постановлению № 10

от 15.02.2016г.

Глава Краснопахаревского

сельского поселения

________/ М.Н. Белова

Акт

Обследования технического состояния гидротехнических сооружений

(водных объектов), расположенных на территории администрации

Краснопахаревского сельского поселения на предмет готовности их к

пропуску паводковых вод в 2013году.

| №п/п | Наименование объекта, водоисточника ГТС | Год ввода в эксплуатацию | Владелец объекта | Тип водосброса | Длина плотины | Площадь зеркала тыс. м2 | Объем водоис точника тыс.м3 | Техническое состояние | Вид восстанови тельных работ | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пруд «Краснопахаревский» | 1966г. | Муниципальная собственность | Отводной канал | 420м. | 30 | 6,4 | удовлетворительное | - | - |
| 2. | Пруд «Яблоновский» | 1970г. | Муниципальная собственность | Отводной канал | 140 | 20,25 | 4,56 | удовлетворительное |  | - |