**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

403033, Волгоградская обл. Городищенский район хутор Красный Пахарь ул.Новоселовская. 16 тел/факс 8-(84468)-4-57-30 e-mail: AdmKrpa@mail.ru

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**№ 17**

от 11 марта 2016г.

О внесении изменений в Постановление №10 от 15.02.2016г.

«О мерах по подготовке к безаварийному пропуску

весеннего половодья (паводков) на территории

Краснопахаревского сельского поселения в 2016 году»

В связи с погодными условиями, с целью обеспечения устойчивого и безопасного функционирования ГТС на территории Краснопахаревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение №2 по срокам исполнения согласно приложению к данному Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Краснопахаревского

сельского поселения М.Н. Белова

Приложение № 2

к Постановлению № 17 от 11.03. 2016г.

**ПЛАН**

**ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Провести обследование ГТС на предмет технического состояния с определением суммы финансовых затрат на капитальный ремонт, реконструкцию |  11.04.2016г. | Белова М.Н.Какашинская Л.Е. |
| 2. | Организовать совместно с районной службой обследование ГТС, прудов расположенных вблизи х. Красный Пахарь и с. Студено - Яблоновка |  11.04. 2016г. | Белова М.Н.Какашинская Л.Е.Кручинин В.А. |
| 3.  | Разработать и направить в адрес Першина И.В. – арендатора пруда в х. Красный Пахарь, и Дудова А.А. – арендатора пруда «Студеный» рекомендуемый перечень мероприятий в период пропуска паводковых вод | 07.04.2016г. | Белова М.Н.Какашинская Л.Е.Кручинин В.А. |
| 4. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно – спасательных и восстановительных работ по проверке их готовности к действиям по предназначению | до 25.03.2016г. | Белова М.Н.Какашинская Л.Е. |
| 5. | На период паводка на подведомственной территории организовать круглосуточное дежурство и наблюдение за прохождением паводковых вод | до 20.04.2016г. | Белова М.Н.Першин И.В.Дудов А.А.Кружилин Ю.И.Улубиев О.А. |
| 6. | Провести проверку готовности системы оповещения и обучения населения, действиям по сигналам оповещения  | до 01.04.2016г. | Белова М.Н.Какашинская Л.Е.Руднева Г.С. |
| 7. | Принять необходимые меры по обеспечению готовности служб жилищно – коммунального хозяйства к работе в условиях пропуска весеннего половодья и паводков, проведению неотложных мер по защите жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства от подтоплений и затоплений, своевременной очистке от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков | 01.03.2016г. | Белова М.Н.Какашинская Л.Е..Кружилин К.Ю.Улубиев О.А. |
| 8. | В предпаводковый и паводковый период организовать замеры уровня воды на прудах с. Студено – Яблоновка и х. Красный пахарь, данные замеров фиксировать в журнале – 2 раза в день | 22 февраля-22 апреля | Какашинская Л.Е. |
| 9. | Обеспечить информирование населения через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке и порядке действия населения в чрезвычайных ситуациях | до 22.04.2016г. | Белова М.Н.. Какашинская Л.Е.Бредихина С.Н. |
| 10. | На период паводка на подведомственной территории организовать круглосуточное дежурство и наблюдение за прохождением паводковых вод | до 22.04.2016г. | Белова М.Н.Какашинская Л.Е.Кружилин К.Ю.Улубиев О.А.Ковальчук Н.А. |